Portada Tabla de contenido

Introducción

Localización del proyecto

# Información del contrato

Es la tabla que contiene toda la información contractual, plazos adiciones otros si cdps suspensiones (es la misma tabla portada para cualquier documento contractual)

# Revisión obligaciones

Tabla con observación a cada obligación contractual.

# Seguimiento técnico

  - Descripción de la obra

  - Actividades realizadas de obra o interventoría

  - Certificados calidad, Ensayos realizados y resultados

  - Cuadro actividades y cantidades a pagar y acumulados (si es muy largo ponerlo como anexo)

  - % ejecución física – programa

  - Programa por frentes de trabajo (cuando aplique)

  - Obras extras adicionales aprobadas en el periodo y porque se requirieron

  - Registro fotográfico.

# Seguimiento al componente Social

## Socialización y Comunicación

- Valla informativa

- Cartelera informativa

- Empleabilidad

- Comité Ciudadano de Obra

Tabla x . Registro de Socialización

| Fecha dd-mm-aaaa | Clase de reunión/ Actividad | Lugar | Número de asistentes | Duración Horas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría:

## PROTECCIÓN A LA ESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA

### Actas de entorno

Tabla x . Registro Actas de Entorno

| Fecha dd-mm-aaaa | Acta de entorno | Tramos identificados (#) | Ubicación del tramo | Total de actas de entorno realizadas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

#### Observaciones de interventoría:

### Actas de vecindad

Tabla x . Registro Actas de Vecindad

| Actas de inicio realizadas (#) | Actas de inicio pendientes (#) | %de avance actas de inicio | Actas de cierre realizadas (#) | Actas de cierre pendientes (#) | % de avance de actas de cierre | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

#### Observaciones de interventoría:

### ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

- Punto de atención a la comunidad

- Buzón de sugerencias

- Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD

Tabla x . Registro de PQRSD

| Total de PQRSD Recepcionadas | Canal de Recepción | PQRSD en trámite (#) | PQRSD Cerradas (número) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

#### Observaciones de interventoría:

# SEGUIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTAL

## PROGRAMA 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

### Conformación del Equipo de Gestión Ambiental

Descripción de actividades

### Capacitación para el personal de obra

Tabla x. Relación personal capacitado

| Tema | Fecha | No. Personas capacitadas |
| --- | --- | --- |

| Foto xx. Observaciones | Foto xx. Observaciones |
| --- | --- |

### Cumplimiento de requerimientos legales

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Indicadores de seguimiento al programa N°1

Tabla x. Indicadores de seguimiento al programa N°1

| Meta | Indicador | Valor del indicador | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del cronograma de capacitaciones | (Número de capacitaciones / número de capacitaciones programadas) X 100 | % | Mensual |  |
| Que por lo menos el 80% de los trabajadores reciban capacitación en temas ambientales. | (Número de empleados capacitados/Número de empleados convocados) x 100. | % | Mensual |  |
| Contar con la totalidad de permiso ambientales necesarios para la ejecución del proyecto. | (Número de permisos obtenidos/ Número de permisos requeridos) x 100. | % | Mensual |  |
| Atender el 100% de los requerimientos recibidos por parte de las autoridades de control ambiental o entidad contratante. | (Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos) x 100. | % | Mensual |  |

### Observaciones de interventoría

## PROGRAMA 2: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

### Manejo de residuos sólidos no aprovechables

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo de residuos sólidos aprovechables

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo de residuos peligrosos

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo de residuos especiales

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo de Residuos de Construcción, Demolición (RCD) y de Excavación.

Descripción de actividades

Tabla X. Relación de residuos dispuestos

| Fechas de generación de (RCD) | Residuos generados (RCD) (m3) | Residuos reutilizados (RCD) (m3) | Residuos dispuestos en Escombrera (RCD) (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

| Fechas de generación de Residuos Excavación | Residuos de excavación generados (m3) | Residuos de excavación reutilizados (m3) | Residuos de excavación dispuestos en Escombrera (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Indicadores de Seguimiento Programa N°2

Tabla X relación de residuos sólidos

| Fecha generación de residuos | Cantidad de Residuos no aprovechables | Cantidad de Residuos aprovechables | Cantidad de Residuos peligrosos | Cantidad de Residuos especiales | Cantidad de residuos RCD (m3) | Cantidad de residuos de excavación (m3) | Empresa recolectora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla X. Indicadores de seguimiento programa 2: manejo de residuos solidos

| Meta | Indicador | Valor del indicador | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponer el 100% de los residuos generados en obra en lugares legalmente autorizados para la actividad. | (Cantidad de residuos no aprovechables dispuestos /Cantidad totales de residuos generados) x 100. | % | Mensual |  |
| Que mínimo el 50% de los residuos sólidos totales generados puedan ser reciclados. | (Cantidad residuos reciclados/Total residuos generados) x 100. | % | Mensual |  |
| Disponer el 100% de los residuos generados en obra en lugares legalmente autorizados para la actividad. | (Cantidad de residuos peligrosos gestionados para tratamiento o disposición final/Cantidades totales de residuos peligrosos generados) x 100. | % | Mensual |  |
| Disponer el 100% de los residuos generados en obra en lugares legalmente autorizados para la actividad. | (Cantidad de residuos especiales gestionados para tratamiento o disposición final /Cantidades totales de residuos especiales generados) x 100. | % | Mensual |  |
| (Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados/Cantidad totales de RCD generados) x 100. | Disponer el 100% de los residuos de construcción y demolición generados en obra, en zonas legalmente autorizadas para la actividad. | % | Mensual |  |
| (Cantidad de excavación dispuestos en sitios autorizados/Cantidad totales de excavación generados) x 100. | Disponer el 100% de los residuos de construcción y demolición generados en obra, en zonas legalmente autorizadas para la actividad. | % | Mensual |  |

### Observaciones de Interventoría:

## PROGRAMA 3:  MANEJO DE RECURSO AIRE

### Manejo integral de materiales de construcción

Descripción de actividades

Tabla x. Relación de material

| Fecha | Material | Recibo | Volqueta | Cantidad m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo integral para el control de emisiones atmosféricas y ruido

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Indicadores de seguimiento programa N°3

Tabla x. Relación de maquinaria, vehículos y equipos usados en obra

| Tipo de Vehículo o Maquinaria | Placa o Registro | Fecha de ultimo mantenimiento | SOAT | Revisión Técnico Mecánica |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

Tabla X. Indicadores de seguimiento programa 3. Manejo de recurso aire

| Meta | Indicador | Valor del indicador | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar todas las actividades propuestas para el manejo adecuado de los materiales de construcción. | (Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción/Número de acciones establecidas) x 100. | % | Mensual |  |
| Que el 100% de los vehículos vinculados al proyecto cuenten con la documentación legal vigente. | (Número monitoreos realizados/Número monitoreos programados durante el periodo) x 100. | % | Mensual |  |
| Que el 100% de la maquinaria y/o equipos vinculados al proyecto, cuenten con la documentación legal vigente. | (Cantidad maquinaria y/o equipos con mantenimiento al día/ Cantidad maquinaria y/o equipos vinculados a la obra) x 100. | % | Mensual |  |

### Observaciones de Interventoría:

## PROGRAMA 4.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO SUELO

### Manejo de descapote y cobertura vegetal

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Recuperación de áreas afectadas

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo para la protección de la fauna

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Indicadores de seguimiento programa 4.

Tabla X. Indicadores de seguimiento programa 4.  Manejo integral del recurso suelo

| Meta | Indicador | Valor del indicador | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Que el 100% del área afectada por la obra sea recuperada. | (Área recuperada por la obra/ Área total intervenida por el proyecto) x 100. | % | Mensual |  |
| Cumplir el 100% de las actividades programadas para el Manejo de descapote y cobertura vegetal. | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100. | % | Mensual |  |
| Cumplir el 100% de las actividades programadas para el Manejo y la protección de la fauna. | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100. | % | Mensual |  |

### Observaciones de Interventoría:

## PROGRAMA 5. MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

### Manejo de fuentes hídricas en el área de influencia de la obra

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Manejo para el uso eficiente del agua y la energía

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Indicadores de seguimiento programa N°5

Tabla x. Relación de unidades sanitarias portátiles

| Ubicación | Coordenadas | Cantidad | Empresa |
| --- | --- | --- | --- |

Tabla x. Registro de limpieza unidades sanitarias portátiles

| Fecha | # orden de servicio | Placa vehículo | # de baños | Cantidad agua residual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |

Tabla X. Indicadores de seguimiento programa 5. Manejo integral del recurso hídrico

| Meta | Indicador | Valor del indicador | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar todas las actividades propuestas para el manejo adecuado de fuentes hídricas. | (Número de medidas implementadas/Número de medidas programadas) x 100. | % | Mensual |  |
| Disponer adecuadamente el 100% de los residuos líquidos ARD. | Cantidad ARD tratada y dispuesta adecuadamente / cantidad de Residuos Líquidos Domésticos generados) x 100 | % | Mensual |  |
| Realizar 100% del mantenimiento | (No. de mantenimientos programados /No. de mantenimientos ejecutados) *100 | % | Mensual |  |
| Que el 100% de las actividades programadas para el uso eficiente del agua y la energía dentro de este proyecto, sean ejecutadas. | (Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectas) x 100. | % | Mensual |  |

### Observaciones de Interventoría:

## PROGRAMA 6: MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

### Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio.

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Revegetalización, empradización y/o paisajismo

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Indicadores de seguimiento Programa N°6

Tabla X. Indicadores de seguimiento programa 6. Manejo de instalaciones temporales

| Meta | Indicador | Valor del indicador | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplir el 100% de las actividades programadas, para la Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio. | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) x 100. | % | Mensual |  |
| Restaurar el 100% de las áreas intervenidas por campamentos y centros de acopio. | (Áreas restauradas/Áreas utilizadas como instalaciones temporales) x 100. | % | Mensual |  |

### Observaciones de Interventoría:

## OTRAS GESTIONES AMBIENTALES REALIZADAS

Descripción de actividades

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría

# SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

## REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Tabla x. Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones

| Nombre | Cargo | Dedicación | Salario AU | IBC Cotizado | Mes | N° Planilla | Novedad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CUMPLE / NO CUMPLE |
|  |  |  |  |  |  |  | CUMPLE / NO CUMPLE |
|  |  |  |  |  |  |  | CUMPLE / NO CUMPLE |

### NOVEDADES EN SU PERSONAL INGRESOS - RETIROS DEL PERSONAL DE OBRA.

Figura x. Grafica de novedades del personal en el mes

### Observaciones de interventoría

## CONSOLIDADO DEL PERSONAL PROMEDIO

Tabla x. Consolidado personal en obra por Genero

| AREA | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal Contratista Administrativos |  |  |  |
| Personal contratista mano de obra |  |  |  |
| Personal interventoría |  |  |  |
| Topógrafos contratista |  |  |  |
| Seguridad |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

### Distribución del personal de acuerdo con la zona donde habita el personal.

Tabla x.  Personal de Municipios de Antioquia

| Municipio de Antioquia | Cantidad de trabajadores |
| --- | --- |
| Total |  |

Tabla x. personal de otros departamentos

| Departamento | Cantidad de trabajadores |
| --- | --- |
| Total |  |

### Observaciones de interventoría

## PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD

### Ausentismo por EG (enfermedad general)

### Ausentismo por accidentes laborales

### Observaciones de interventoría

## PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

### Oficinas y campamentos.

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Unidades sanitarias para personal de obra y personal administrativo

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Puntos de acopio de materiales y herramientas

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Zona de hidratación

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Recolección de residuos

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría (plan de saneamiento básico)

## Inspección de maquinaria y equipos

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría

## MEDIDAS DE CONTROL

### Entrega de elementos de protección personal

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Pausas activas.

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría

## SG- SST Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

### Evaluación de los factores de riesgo generadores de at-el (matriz de peligros)

### Observaciones de interventoría

## Estándares, procedimientos de seguridad y sistema de gestión integrado de capacitación e inducción.

### Programa de inducción y capacitación

### Inducción

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Capacitación y entrenamiento (relacionar las capacitaciones programadas en el periodo)

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría

## Señalización y demarcación

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría

## Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas

Tabla x.

| Proceso | Materiales | Equipos | Herramientas | Sustancias Químicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Observaciones de interventoría

## Tareas de Alto riesgo

### Certificados

### Permisos

### Inspección a equipos TAR

### Observaciones de interventoría

## PMT: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Adjuntar fotos fechadas que evidencien el cumplimiento de lo descrito en el PMT aprobado para el proyecto

Ilustración x.

| Foto xx: Observaciones | Foto xx: Observaciones |
| --- | --- |

### Observaciones de interventoría

## Plan de prevención, preparación y atención de emergencias

### Plan de rescate

### Observaciones de interventoría

# Seguimiento administrativo y financiero

## Actividades del supervisor (para los interadministrativos)

## Cuadro pagos realizados (% ejecutado)

| Componente Financiero |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Recursos Iniciales | Adición N°01 | Adición N°02 | Adición N°03 | Adición N°04 | Adición N°05 | Valores totales |
| Costo Directo |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración [ ___ %] |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad [ ___ %] |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |
| Anticipo [ ____ %] |  |  |  |  |  |  |  |
| Vr. Acta de pago #1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortización #1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vr. Neto a pagar en Acta de pago #1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago #2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortización #2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vr. Neto a pagar en Acta de pago #2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagos Total: |  |  |  |  |  |  |  |
| % Cobrado |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendiente Por Cobrar: |  |  |  |  |  |  |  |
| % Pendiente por cobrar |  |  |  |  |  |  |  |

## Control anticipo (amortizado – gastado)

Tener en cuenta el plan de inversión de anticipo entregado, con base en este revisar los soportes que entregan.

## Pólizas

| CONCEPTO |  |  | Vigencia |  | Vr. Amparado | Valor Total Asegurado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |  |  |
| Buen manejo del anticipo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestaciones sociales |  |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de la obra |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| * Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  |  | Vigencia |  | Vr. Amparado | Valor Total Asegurado |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |  |  |
| Predios Labores y Operaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratistas y Subcontratistas |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehículos propios y no propios |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilidad Civil Patronal |  |  |  |  |  |  |  |
| Daño emergente y Lucro Cesante |  |  |  |  |  |  |  |
| Perjuicios Extrapatrimoniales |  |  |  |  |  |  |  |

## Personal de apoyo todos los componentes y de las propuestas

Edeso, obra e interventoría, tener en cuenta la gestión administrativa/ la propuesta económica o la administración.

Discriminar el personal de los subcontratistas.

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |

# Conclusiones y recomendaciones

# Anexos

Este documento es de estricto cumplimiento, informe que no contenga como mínimo estos componentes serán devuelto.